Projektgruppe 1

Mødereferat

Møde nr.: 11

Dato: 03 DEC Tidspunkt: 10:15 Sted: Kælderen i Nygaard

Deltagere:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAVN | TIL STEDE | FRAVÆRENDE M/AFBUD | FRAVÆRENDE U/AFBUD |
| Kristian Thomsen | x |  |  |
| Philip Krogh-Pedersen | x |  |  |
| Lasse Barner Sivertsen | x |  |  |
| Henrik Bagger Jensen | x |  |  |
| David Erik Jensen | x |  |  |
| Kasper Trop Samuelsen | x |  |  |
| Kristian Søgaard Sørensen | x |  |  |
| Morten H. Gormsen | x |  |  |
| Arne Justesen (Vejleder) | x |  |  |

* 1. Valg af ordstyrer og referent

Philip er ordstyrer, Morten er referent.

* 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

IAB

* 1. Godkendelse af dagsorden for dagens møde

IAB

1. Opfølgning på To Do listen fra sidste møde

Der var ingenting i referatet.

1. Status og evt. spørgsmål til vejleder
   1. SW realisering

Kasper giver status. Der mangler en mainfil og lidt andet, ellers er alt færdigt. Der udestår modultest, hvilket gennemføres i dag. Dokumentation ser ok ud, men er ikke helt færdig endnu.

* 1. HW realisering

Morten giver status. Al realisering er færdig, der udestår ren- og samskrivning af dokumentation.

1. Kommentarer fra vejleder

Husk accepttest senest den 12. Arne kan ikke den 12.

Pas på ikke at bruge for meget tid, hvis det ikke virker. Læg vægt på dokumentation og rapport. Sæt en deadline. Husk læringsmålene, se campus.

Arne fortæller lidt om eksamen.

1. Tidsplan (Evt. opdatering af planen)

Vi er lige akkurat med i planen. Der er ingen grund til at bruge hele næste uge på accepttest; det gennemføres så snart det er muligt, så der er tid til rapportskrivning.

Der sættes rapport ind i tidsplanen.

1. Procesleder

IAB

1. To Do inden næste møde

Alle laver evaluering af Lasse som procesleder.

Alle kigger på rapport og tænker tanker om indhold.

Alle kigger nærmere på læringsmål.

1. Dato, tid og sted for næste møde

Vejledermøde i starten af næste uge, Morten sender mail til Arne med tidspunkter. Accepttestmøde gennemføres hurtigst muligt derefter eller i stedet for.

1. Evt.

Der snakkes om rapport, og måden den skal laves på. Det aftales at vi stikker hovederne sammen mandag efter DSD og snakker om indhold.