# LOG Henrik

## Løbende arbejde:

Startet d. 20/11 2014

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATO** | **Tidsrum** | **Sted** | **Sammen med** | **Hændelse** |
| 20 NOV | 14:00-15:30 | IHA | Morten | Realisering af Zerocross Detector på fumlebræt, skrevet dokumentation. |
| 20 NOV | 22:30-23:00 | Hjemme | - | Startet på indskrivning af implementeringsdokumentationen over Zerocross Detector i Latex. |
| 21 NOV | 08:30-12:00 | IHA | Morten | Lodning af Zerocross Detector samt testning heraf. |
| 21 NOV | 13:00-14:00 | IHA | Kasper | Gået igennem kode til PC UART, hvad der mangler at laves og hvornår det kan. |
| 21 NOV | 14:00-16:00 | IHA | HW Imp | Prøvet at gå igennem hvad der kan være galt med de forskellige højpas filtre. |
| 26 NOV | 10:15-15:00 | IHA | HW Design | Rettet HW design efter sammen med HW Design gruppe. |
| 27 NOV | 12:00-16:00 | IHA | HW Design | Modificeret kode på codelock således at det passer til projektet samt fundet og beskrevet grænsefladerne heraf. |
| 28 NOV | 08:15-18:00 | IHA | Morten | Testet og konstrueret Zerocross Detector’erne, mangler at dokumentere implementeringen. |
| 28 NOV | 20:30-21:30 | Hjemme | - | Opdateret Latex dokument HW Design. |
| 29 NOV | 19:30-20:30 | Hjemme | Kasper | Opdateret PC UART kode. |
| 01 DEC | 12:30-14:00 | IHA | - | Arbejdet på Latex dokumenter til hhv. zerocross detector og carrier detector implementering. |
| 01 DEC | 18:00-20:00 | Hjemme | - | Arbejdet på PC Main. |
| 02 DEC | 13:00-14:00 | IHA | - | Arbejdet på PC Main. |
| 02 DEC | 14:00-16:00 | IHA | HW Design | Lavet mindre rettelser i Arkitektur og Design dokumenter. |
| 03 DEC | 10:30-13:00 | IHA | Morten | Bearbejdet Hardware implementeringsdokumenter. |
| 03 DEC | 13:00-14:30 | IHA | Kasper | Arbejdet på PC Main. |
| 03 DEC | 20:00-21:30 | Hjemme | - | Afsluttet første version af PC Main. |
| 04 DEC | 09:00-16:00 | IHA | Alle | Fejlfundet og rettet forskellige PC klasser, samt arbejdet på integrationstest. |
| 05 DEC | 08:15-11:00 | IHA | Alle | Arbejdet på integrationstest. |
| 05 DEC | 14:00-15:00 | IHA | Alle | Afsluttet integrationstest. |
| 08 DEC | 10:00-15:00 | IHA | Alle | Accepttest. |
| 09 DEC | 10:30-14:00 | IHA | - | Udarbejdelse af Projektbeskrivelse - Udviklingsværktøjer. |
| 09 DEC | 19:00-20:00 | Hjemme | - | Udarbejdelse af Projektbeskrivelse - Integrationstest. |
| 10 DEC | 08:30-15:00 | IHA | - | Udarbejdelse af Projektbeskrivelse – Integrationstest, Fremtidigt Arbejde og Specifikation og Analyse. |
| 11 DEC | 08:15-10:00 | IHA | - | Udarbejdelse af Projektbeskrivelse - Opnåede erfaringer, struktur og personlig erfaring. |
| 12 DEC | 08:30-12:30 | IHA | - | Færdiggøring af øvrige dele og korrekturlæsning af Rapport. |
| 14 DEC | 15:00-18:00 | Hjemme | - | Læst projektdokumentation igennem og ledt efter fejl/mangler. |
| 15 DEC | 08:15-16:00 | IHA | Alle | Færdiggjort rapport og projektdokumentation, samt lavet komponentliste. |